# 高速公路广告牌经营管理系统测试与验收方案

定义测试层次 核心用例 质量门禁与上线准入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高速公路广告牌经营管理系统 |
| 项目负责人 | 林家明 |
| 项目团队 | 林家明（产品、UI）、李嘉伟（后端）、刘俊义（后端）、祝贺（测试） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 待客户评审 |
| 基准日期 | 2026 年 9 月 16 日 |
| 提交对象 | 客户 |

# 文档说明

本文档以 2026 年 9 月 15 日完成的需求调研为基础，记录已经确认的产品、业务、设计或技术决策。客户单位正式名称、客户侧业务负责人和阿里云地域在发布前补齐。

# 一 测试目标

测试重点是证明合同租赁时段、应收实收、核销余额、权限隔离和AI辅助边界正确，而不是只验证页面能够打开。验收以真实业务场景、固定数据集和可复核结果为依据。

# 二 测试层次

| 层次 | 工具 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 静态检查 | Ruff Pyright ESLint TypeScript | 格式 类型 安全规则和常见缺陷 |
| 单元测试 | pytest Vitest | 金额 状态 时间重叠 权限和风险规则 |
| 集成测试 | pytest MySQL Redis OSS Milvus测试环境 | 事务 约束 适配器和故障降级 |
| 接口测试 | pytest OpenAPI | 输入校验 错误码 权限 幂等与分页 |
| 端到端测试 | Playwright | 登录 建档 签约 核销 AI录入 报表和导出 |
| 验收测试 | 客户业务样本 | 业务口径 数据核对和可操作性 |

# 三 核心验收场景

| 编号 | 场景 | 输入或操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | 广告资源建档 | 创建点位和两个广告面，补充三个桩号及合规手续 | 资源可查，状态与合规风险正确 |
| AT-02 | 多广告面合同 | 同一合同关联多个广告面并设置不同收费计划 | 确认后占用租期并生成对应应收 |
| AT-03 | 租期冲突 | 为已占用广告面创建重叠合同 | 系统阻止确认并指出冲突合同 |
| AT-04 | 部分收款 | 一条应收由两笔收款完成 | 未收金额逐次减少，最终结清 |
| AT-05 | 合并收款 | 一笔收款核销多条应收 | 各应收和收款未分配余额正确 |
| AT-06 | 未知收款 | 付款客户无法确认 | 进入待认领，不影响任何客户余额 |
| AT-07 | 合同变更 | 已生效合同调整未来收费 | 原记录保留并生成变更及应收调整 |
| AT-08 | 退款 | 从客户挂账发起退款 | 双人确认后生成退款并更新余额 |
| AT-09 | 权限隔离 | A运营单位用户查询B单位合同 | 页面和接口均拒绝且AI不泄露信息 |
| AT-10 | 合同智能录入 | 上传样本合同并确认提取结果 | 字段带来源，规则校验通过后只生成草稿 |
| AT-11 | 风险摘要 | 准备到期 欠款和证件过期数据 | 规则命中准确，AI摘要引用来源记录 |
| AT-12 | 报表下钻 | 查看逾期金额并下钻 | 汇总与明细一致，可定位应收和合同 |

# 四 AI专项验收

| 项目 | 验收方法 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 合同提取准确率 | 使用客户确认的固定样本集逐字段比对 | 关键字段准确率不低于95% |
| 不确定性处理 | 准备模糊 缺失和冲突字段 | 留空或标记待确认，不猜测 |
| 来源可追溯 | 抽查提取字段 | 展示正确页码或原文片段 |
| 权限 | 跨单位提问和检索 | 不返回无权文档 名称 数量或摘要 |
| 有据率 | 固定RAG问题集 | 回答带来源，无法确认时明确拒答 |
| 成本 | 统计各功能调用 | 记录用户 模型 token 耗时和费用标签 |
| 降级 | 模拟模型或Milvus不可用 | AI功能提示故障，核心业务仍可使用 |

# 五 性能与可靠性

| 项目 | 目标 |
| --- | --- |
| 普通查询 | 20人并发下95%请求2秒内返回 |
| 普通写操作 | 95%请求3秒内完成 |
| 常用报表 | 10秒内生成 |
| Excel校验 | 5000行在60秒内给出结果或进入后台任务 |
| AI流式响应 | 10秒内出现首个响应 |
| 合同解析 | 普通合同2分钟内完成，可后台查看 |
| 恢复演练 | RPO不超过24小时，RTO不超过4小时 |

# 六 安全测试

验证未登录、越权、跨运营单位、参数篡改和直接调用接口场景。

验证登录失败锁定、速率限制、会话失效和管理员停用账号。

验证SQL注入、文件伪装、超大文件、恶意文件名和不安全下载。

验证日志、导出和AI调用中不出现密码、令牌和不必要的敏感正文。

验证系统管理员在未授予业务角色时不能查看合同和财务数据。

# 七 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 上线要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻断级 | 系统无法使用 数据损坏 严重资金错误或重大权限泄露 | 必须清零 |
| 严重级 | 核心流程失败或重要业务结果错误且无可接受绕行 | 必须清零 |
| 一般级 | 非核心功能错误或存在可接受绕行 | 经评估后限期修复 |
| 轻微级 | 文案 样式或低影响体验问题 | 记录并排期 |

# 八 上线准入

1. PRD 产品设计方案 原型和验收范围经客户确认。

2. Must需求完成，所有核心验收场景通过。

3. 单元 集成 接口和端到端测试达到团队约定门禁。

4. 阻断级和严重级缺陷清零。

5. 权限矩阵 数据迁移和账款余额完成专项核对。

6. 备份恢复演练成功，操作手册和管理员手册完成。

7. 正式客户数据使用阿里云正式环境和内网托管资源。

8. 客户侧业务负责人签署上线确认。