# 高速公路广告牌管理系统
需求调研报告 V2.0

项目名称：高速公路广告牌管理系统

文档定位：需求调研留档稿；依据甲方原始需求与截至 2026 年 9 月 22 日的访谈和团队审核材料修订。

使用说明：本稿区分原始明确要求、访谈建议及待甲方确认事项。它不代表双方已签署的需求基线，也不构成 TAPD 已获甲方确认或开发排期。

# 一、项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目负责人／统稿 | 林家明（产品、UI） |
| 团队成员 | 林家明；李嘉伟（后端）；刘俊义（前端）；祝贺（测试） |
| 原件调研时间 | 2026 年 9 月 15 日 |
| 本版整理日期 | 2026 年 9 月 22 日 |
| 文档版本 | V2.0，独立留档 |
| 资料优先级 | 甲方原始 PDF ＞ 可核验的甲方后续确认 ＞ 本次用户采纳的访谈建议 ＞ 原调研报告及 PRD/SRS/Backlog/TAPD 审核稿。 |

状态说明：“已确认”仅指甲方原始 PDF 已明确提出的需求输入，不表示详细字段和验收口径已正式批准；“建议”指访谈中采纳、尚待甲方确认的处理方案；“待确认”指缺少甲方决策或真实样本。50 条需求的负责人均为团队内部拟负责梳理与验收的人，不是 TAPD 指派或开发承诺。

# 二、项目背景与建设目标

## 1. 项目背景

甲方经营公路沿线广告牌，长期以 Excel 和纸质合同管理路段、广告牌、商家、合同及收支。数据分散，账款难核、客户情况难查。甲方希望把业务搬上系统，停止用 Excel 管日常业务数据。此目标已由原始 PDF 明确；具体迁移范围仍待确认。

## 2. 当前业务管理方式

1. Excel 记录资源、客户、合同及资金；纸质合同和附件分散保存。

2. 人工拆分多年合同的年度应收，登记收付款并核对欠款。

3. 依靠人工跟进合规证件、合同期限和经营报表，缺少可追溯的统一记录。

## 3. 建设目标

1. 建立路段、广告牌、客户、合同、财务与合规的统一业务档案。

2. 跑通广告牌建档、客户建档、多广告牌合同、按年按牌应收、收款核销及四张核心报表的演示主线。

3. 使报表数字能追溯到业务记录，并与甲方历史 Excel 样本核对。

4. 为不同岗位提供权限和关键操作审计，降低误删及历史数据被覆盖的风险。

# 三、需求调研范围

本次覆盖基础档案、广告牌资源、客户、合同、应收与收款、应付与付款、发票、四张核心报表、合规提醒、权限与审计，以及上线前历史 Excel 迁移核对。售后、巡检、地图、AI 和经营扩展分析作为候选或后续项，须另经甲方确认后进入实施范围。

首期范围的判定以原始 PDF 的“必须有”和重点验收要求为依据。原始 §3.7 将合同到期和欠费通知列为可选；原始 §4.4 明确要求合规证件临期提醒，两者不可合并为同一个优先级。

# 四、调研对象与用户角色分析

## 1. 用户角色分析

| 角色 | 主要职责 | 权限与待确认点 |
| --- | --- | --- |
| 运营／档案员 | 维护路段、广告牌、合规资料 | 可编辑范围及资源变更确认人待定 |
| 合同人员 | 维护客户与租赁合同 | 合同确认、变更和解除角色为建议，待甲方确认 |
| 财务人员 | 登记应收、收付款、核销、发票 | 财务规则与报表口径需甲方财务负责人审核 |
| 领导 | 查看经营报表 | 原始要求以只读为主 |
| 系统管理员 | 账号、角色、字典和审计 | 不默认拥有全部业务数据查看权；数据范围待确认 |

甲方最终需求确认人及财务规则审核人的具体姓名、权限尚未指定。团队内部拟负责人见第十章，与甲方业务确认责任分开。

# 五、现状业务流程分析

1. 广告牌、客户和合同分别登记在 Excel 或纸质材料中，跨表关联依赖人工。

2. 合同可能包含多块广告牌及多年租金，年度应收由财务手工计算。

3. 客户付款后人工查找合同和账单，部分缴款及用途不明款项难追踪。

4. 路政费、保险费、维护费及发票信息分别登记，付款记录分散。

5. 领导报表通过多表汇总，口径不一致且难追溯原始单据。

# 六、目标业务流程分析

## 1. 广告牌档案管理流程

档案员录入路段、位置、规格、产权、用地性质、三个桩号、路政／保险／年审资料和照片；系统保存操作人及时间。新建启用、拆除、移位由另一名有权限人员确认并保留历史，是访谈建议，尚待甲方确认。照片至少全貌和可辨位置环境照各一张，缺失可存草稿、启用前补齐，也是建议。

## 2. 合同管理流程

合同人员选择客户，一份合同可关联多块整块广告牌，并为每块牌设置各年度租金；系统校验同一块广告牌的生效合同租期不重叠。草稿、生效、到期、解除为原始状态输入；制单人与确认人分离、驳回及变更／续签／解除留痕是访谈建议。不得把广告面独立签约写成已确认需求。

## 3. 收款与核销流程

系统按“年度 × 广告牌”形成应收，实际到账另记独立收款流水。支持一笔收款核销多条应收及一条应收多次收款。财务逐笔选择应收、系统提示最早到期账单且未经确认不自动核销，是访谈建议。客户已知但用途不明先挂客户账，客户未知进入待认领收款；这两种细分路径仍待甲方确认。

## 4. 应付与付款流程

登记路政费、保险费、维护费等支出及每笔付款流水，保持应付与实付可查、可核对。首期建议人工登记并查询应付／付款；自动生成路政、保险或维修应付留待后续，除非甲方提供稳定可核验的计算依据。

## 5. 发票管理流程

登记发票号码、日期、金额、状态及客户／合同／收款关联，支持查询。自动电子开票不在本期建议范围内；开票与收款的约束关系仍待财务样本确认。

## 6. 售后处理流程

售后问题登记、处理责任人、维修记录及结果沿用原调研报告的业务描述。建议列 Should 候选；甲方原始 PDF 未把售后列为必需，首期是否纳入需甲方另行确认。

## 7. 报表查看流程

领导或授权用户查看广告牌数量表、合同执行情况表、收款情况表、应收款统计与催收清单；按原文要求筛选并导出 Excel。四张报表数字直接从业务记录计算，并与历史 Excel 样本核对。原始 PDF 也提及 Excel/PDF 等导出；PDF 导出的首期验收范围待甲方确定。

# 七、业务痛点分析

1. 资源、合同与资金数据分散，无法可靠查询某客户、合同或广告牌的完整业务链。

2. 应收、实收和核销容易混记，部分付款及挂账缺少清晰台账。

3. 合规证件临期、用地风险、合同到期和欠费依赖人工发现。

4. 报表数据存在手工拼接风险，无法与原始业务记录逐笔核对。

5. 数据修改和撤销缺少责任追踪；已有资金与合同记录不能直接物理删除。

# 八、业务对象分析

| 业务对象 | 关键字段／关系 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 路段／地区／运营单位 | 层级、编号、名称、状态 | 实际层级样本待提供 |
| 广告牌 | 编号、位置、规格、产权、用地性质、状态、照片、三个桩号 | 整块广告牌为合同占用单位 |
| 合规资料 | 路政、保险、年审的编号、有效期和附件 | 临期提醒必需，天数待验证 |
| 客户 | 基本资料、联系人、银行、开票、黑名单 | 敏感字段权限待定 |
| 合同与合同广告牌 | 合同号、客户、起止日、状态；多牌关系 | 不允许同牌生效租期重叠 |
| 年度价格／应收账单 | 年度、广告牌、金额、到期日 | 应收与实收分开 |
| 收款流水／核销／挂账 | 到账日期、金额、客户、合同、款项类型、分配金额 | 保留原流水，核销可追溯 |
| 应付／付款／发票 | 支出类型、金额、付款凭证；发票号码及关联 | 自动应付和自动开票非原文必需 |
| 售后事项／操作日志 | 问题、处理过程；操作者、时间、变更内容 | 售后范围待定，审计为必需 |

# 九、初步用户故事

1. 作为档案员，我希望维护整块广告牌及三个桩号和合规资料，以便查询资源状态和风险。

2. 作为合同人员，我希望一份合同绑定多块牌并分别录入各年度价格，以便符合实际签约。

3. 作为财务人员，我希望应收、实收和核销分别留痕，以便处理部分缴款和用途不明款项。

4. 作为领导，我希望查看四张可筛选、可导出且能追溯原始数据的报表，以便核对经营情况。

5. 作为管理员，我希望按角色授权并查询关键操作日志，以便控制访问和追责。

6. 作为测试人员，我希望用真实合同、流水和历史 Excel 样本核对金额与状态，以便形成可验收证据。

# 十、需求优先级

以下 MoSCoW 为本次调研建议的首期边界，不是甲方正式批准。A 类通常对应原始 PDF 明确要求；B 类为访谈采用但待甲方确认的方案；C 类为原文可选或产品扩展。个别条目同时包含原文核心与建议细则，按核心列 Must，并在备注中注明细则待确认。

## Must have 必须实现

覆盖账号权限、资源和客户、整块广告牌多年度合同、应收／实收分账、收付款流水、发票登记、四张核心报表与 Excel 导出、合规资料和临期提醒、关键操作审计。T-39 中 Excel 为 Must，PDF 导出待确认；T-11 的照片存在为 Must，两张的具体规则为建议。

## Should have 应该实现

建议覆盖资源变更双人确认、黑名单存量合同处理、合同确认及变更留痕、人工核销顺序、用途不明款处理、历史 Excel 迁移核对和售后处理。这些具体流程或范围仍待甲方确认；不能仅因列入 Should 就成为交付承诺。

## Could have 可以实现

地图、经营首页、单牌收益分析、合同到期和欠费通知、巡检与移动端、日常批量导入、AI 识别／风险摘要／问答、自动应付生成、退款冲销等为候选；应逐项取得甲方范围及验收口径决定。

## Won’t have 本期暂不实现

按现有产品方案暂不纳入首期：客户门户、在线支付、外部财务系统对接、自动电子发票、原生手机 App、广告内容审核、完整会计核算；独立广告面签约和未经确认的 AI 自动决策亦不纳入本稿首期范围。最终范围以双方确认基线为准。

## 50 条审核项逐项边界与内部拟负责人

| 编号 | 需求标题 | 建议边界 | 内部拟负责人 | 确认状态 | 核对说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 账号密码登录与会话管理 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §五；停用账号、会话过期规则参考 UI-01。 |
| T-02 | 角色、菜单、按钮与操作权限 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.6、§五；管理员配置与领导只读。 |
| T-03 | 业务数据范围与服务端鉴权 | Should | 李嘉伟 | 访谈建议；待甲方确认 | 调研、访谈及 UI-02/46；逐角色范围待甲方确认。 |
| T-04 | 关键业务操作审计 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §五；记录人员、时间、对象和变更内容。 |
| T-05 | 路段、地区、运营单位层级档案 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §二、§3.1；实际层级样本待提供。 |
| T-06 | 业务数据字典维护 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.1；产权、性质、规格、用地性质等不可写死。 |
| T-07 | 广告牌档案建档、查询、编辑及撤销 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.1、§五；删除与作废边界待甲方确认。 |
| T-08 | 广告牌三个桩号分别记录 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §4.3；合同、现场、路政批复桩号不得合并。 |
| T-09 | 路政、保险、年审合规资料台账 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.1、§4.4；编号、时间、有效期。 |
| T-10 | 用地性质与经营限制提示 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §4.6；阻断或警告的具体条件待确认。 |
| T-11 | 广告牌照片与业务附件 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | 照片及附件为原文要求；“至少两张”是建议 |
| T-12 | 广告牌查询、筛选及授权导出 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.5、§五；与报表筛选口径区分。 |
| T-13 | 广告牌新建启用、拆除和移位确认 | Should | 李嘉伟 | 访谈建议；待甲方确认 | PDF §六1 开放问题；双人确认为访谈建议。 |
| T-14 | 地图展示广告牌位置 | Could | 刘俊义 | 候选；待甲方确认 | 地图未见于原始 PDF |
| T-15 | 客户档案、联系人、银行与开票资料 | Must | 林家明 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.1；敏感字段权限待细化。 |
| T-16 | 客户合同、应收、实收、欠款与合作记录查询 | Must | 林家明 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.1、§3.3；金额可追溯来源。 |
| T-17 | 客户黑名单与新合作限制 | Must | 林家明 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.1；加入、移出条件待确认。 |
| T-18 | 黑名单客户存量合同处理 | Should | 林家明 | 访谈建议；待甲方确认 | PDF §六2 开放问题；继续履行为访谈建议。 |
| T-19 | 多广告牌、多年租赁合同建档 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.2、§4.1；关联单位为整块广告牌。 |
| T-20 | 每块广告牌各年度价格与收费计划 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §4.1–4.2；按“年 × 牌”核对总额。 |
| T-21 | 同一广告牌生效合同租期冲突校验 | Must | 李嘉伟 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.2；时间边界待样本核对。 |
| T-22 | 合同状态与生效确认 | Should | 李嘉伟 | 访谈建议；待甲方确认 | 状态为原文要求；双人确认和驳回是建议 |
| T-23 | 合同变更、续签、解除及历史保留 | Should | 李嘉伟 | 访谈建议；待甲方确认 | 调研 §十二7、访谈第三轮；原合同与应收不覆盖。 |
| T-24 | 按年度和广告牌生成应收账单 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.3、§4.2；生成时点待财务确认。 |
| T-25 | 应收账单与实际收款分账保存 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §4.5；分别追溯。 |
| T-26 | 登记收款流水与款项类型 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.3–3.4；合同款、履约金、维护金、保证金区分。 |
| T-27 | 多账单与分次付款核销 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.3–3.4；一笔对多账单及多笔对一账单。 |
| T-28 | 客户、合同、广告牌、年度账款查询 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.3–3.5；应收、已收、未收口径须统一。 |
| T-29 | 部分付款人工核销与到期顺序提示 | Should | 刘俊义 | 访谈建议；待甲方确认 | PDF §六3 开放问题；人工确认、最早到期提示为访谈建议。 |
| T-30 | 客户挂账与待认领收款 | Should | 刘俊义 | 访谈建议；待甲方确认 | PDF §六5 倾向挂账；已知/未知客户分流为访谈建议。 |
| T-31 | 退款、冲销与原流水关联 | Could | 刘俊义 | 候选；待甲方确认 | PDF 未明确；交付件扩展，待甲方确认。 |
| T-32 | 应付支出台账与付款流水 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | 支出与付款流水为原文要求；应付细则待财务确认 |
| T-33 | 自动生成路政、保险或维修应付 | Could | 刘俊义 | 候选；待甲方确认 | PDF 未要求；访谈建议放后续。 |
| T-34 | 发票登记与查询 | Must | 刘俊义 | 原文明确；细则待确认 | PDF §二；自动电子开票不是原文要求。 |
| T-35 | 广告牌数量表 | Must | 祝贺 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.5 第一张；含路段/产权/性质/用地/状态分布及商家筛选。 |
| T-36 | 合同执行情况表 | Must | 祝贺 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.5 第二张；在租/空置、合同、剩余期和收款进度。 |
| T-37 | 收款情况表 | Must | 祝贺 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.5 第三张；期间笔数、金额和客户/合同/类型分布。 |
| T-38 | 应收款统计与催收清单 | Must | 祝贺 | 原文明确；细则待确认 | PDF §3.5 第四张；应收、已收、欠款及欠费年度。 |
| T-39 | 报表筛选、导出与业务数据核对 | Must | 祝贺 | 原文明确；细则待确认 | Excel 导出为 Must；PDF 导出待确认 |
| T-40 | 经营收益及单牌利润分析 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | PDF 未列入四张核心报表；口径和范围待确认。 |
| T-41 | 经营首页和待办摘要 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | 调研/产品设计扩展；不代替四张核心报表。 |
| T-42 | 合同到期与欠费提醒 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | 原始 PDF 明列可选 |
| T-43 | 合规证件临期提醒 | Must | 祝贺 | 原文明确；细则待确认 | 合规提醒为 Must；30/7/当天为待验证建议 |
| T-44 | 售后事项与维修处理 | Should | 林家明 | 候选；待甲方确认 | 调研 §十二12、访谈建议 Should。 |
| T-45 | 巡检计划、现场记录与缺陷处理 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | 产品扩展；移动端范围另行确认。 |
| T-46 | 日常客户、合同、广告牌批量导入 | Could | 李嘉伟 | 候选；待甲方确认 | 调研 §十二15 待确认；与上线迁移分开。 |
| T-47 | 历史 Excel 数据迁移及核对 | Should | 祝贺 | 访谈建议；待甲方确认 | 停用 Excel 并核对为目标；迁移年份和明细待样本 |
| T-48 | AI 合同识别草稿 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | AI 未见于原始 PDF |
| T-49 | AI 风险摘要与经营建议 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | AI 未见于原始 PDF |
| T-50 | AI 经营知识检索与问答 | Could | 林家明 | 候选；待甲方确认 | AI 未见于原始 PDF |

核对说明：T-01 至 T-50 共 50 条，与审核清单逐项对应；责任分配为林家明 12、李嘉伟 16、刘俊义 15、祝贺 7。刘俊义按用户更正为前端。财务规则、权限及数据一致性由李嘉伟协同核对；祝贺参与全 50 条验收要点检查。祝贺尚未加入 TAPD 项目，不能视为已在 TAPD 指派。

# 十一、关键业务规则

1. 一份合同可关联多块整块广告牌；同牌生效租期不得重叠。时间边界日期口径待甲方样本确认。

2. 每块广告牌可按不同年度设置租金，正式应收按“年度 × 广告牌”形成，不以合同总额一次入账。

3. 应收账单和实际收款流水分开保存；核销保留分配明细，分配金额不得超过应收未收额或可用收款额。

4. 黑名单客户禁止新签和续签；已生效合同继续履行并提示风险、提前解除走单独流程，为访谈建议，待甲方确认。

5. 公路用地、集体土地和自有产权应分别提示经营风险；哪些条件构成签约阻断待甲方确认。

6. 路政、保险、年审分别记录证件编号与有效期并临期提醒；建议 30 天、7 天、到期日三级提示，阈值待真实证件样本验证。

7. 已关联合同、应收或资金的记录应保留历史；对用户提供作废／停用和确认提示。原文“能删”的最终解释仍待甲方确认。

8. 不覆盖已生效合同和资金历史；变更及金额调整保留独立记录和审计，是内部设计建议，具体适用场景待甲方确认。

# 十二、待确认问题

| 序号 | 待确认事项 | 当前建议／所需证据 | 确认责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方最终需求确认人及财务审核人 | 指定姓名、权限及确认方式 | 甲方 |
| 2 | 广告牌新建、拆除、移位 | 双人确认及保留历史；确认触发条件 | 甲方运营 |
| 3 | 黑名单存量合同 | 继续履行并阻止新签／续签的建议 | 甲方合同 |
| 4 | 部分付款核销 | 人工选择，系统提示最早到期；确认撤销与跨合同规则 | 甲方财务 |
| 5 | 照片最低数量 | 两张及草稿保存建议；提供真实照片样本 | 甲方运营 |
| 6 | 用途不明收款 | 已知客户挂账、未知客户待认领的分流建议 | 甲方财务 |
| 7 | 合同确认／变更／解除 | 双人确认、驳回与独立历史记录建议 | 甲方合同 |
| 8 | 应付自动生成 | 首期人工登记，自动生成后续评估 | 甲方财务 |
| 9 | 售后维修应付 | 维修验收后财务登记建议 | 甲方财务 |
| 10 | 提醒天数与通知渠道 | 合规 30／7／当天仅待验证默认值；合同提醒为可选 | 甲方运营 |
| 11 | 滞纳金 | 首期不自动计算；如有合同约定需提供样本 | 甲方财务 |
| 12 | 售后与巡检优先级 | 售后建议 Should，巡检／移动端为候选 | 甲方业务 |
| 13 | 附件格式与大小 | 图片 JPG/PNG ≤10 MB、PDF ≤20 MB 仅建议，需样本验证 | 甲方业务 |
| 14 | 历史 Excel 迁移范围 | 有效资源、客户、合同、未结应收及可核对的已收／欠款；年份待定 | 甲方财务 |
| 15 | 上线后日常批量导入 | 与上线迁移分开决定 | 甲方业务 |
| 16 | 四张报表及导出 | 提供历史 Excel、报表样本；明确 PDF 导出验收 | 甲方领导／财务 |
| 17 | 实际组织层级与数据权限 | 提供路段／地区／运营单位及岗位样本 | 甲方管理员 |
| 18 | TAPD 与需求基线关系 | 审核稿仅为入库草案，不能代替甲方确认 | 项目负责人 |

以上事项须保留问题、甲方答复、确认人、日期和证据链接，再更新正式需求基线。对没有真实业务样本的天数、金额、格式和迁移年份，不以本稿建议值作为已批准验收阈值。

# 十三、调研结论

系统的首期业务主线为“资源建档—客户建档—多广告牌合同—按年按牌应收—收款与核销—四张核心报表”，并包含原始 PDF 明确提出的合规资料、支出流水、发票、权限和审计。四张报表及 Excel 导出必须从真实业务记录计算并对账。

本版已把原报告的流程和业务对象，与甲方原始 PDF、三轮访谈记录及 50 条 TAPD 入库审核稿核对；TAPD 条目及内部责任分配只是团队审核材料。所有具体建议、开放问题和候选扩展须由甲方进一步确认后，方可形成开发与验收基线。

主要依据：①《需求规格说明书_公路广告牌管理系统(2).pdf》（甲方原始输入）；②《计算机专升本6班+魔幻陀螺组.docx》（原章节与表达参考）；③《需求访谈决策记录》V0.2；④《功能需求清单》FR-001—FR-057；⑤《TAPD功能需求入库审核清单》T-01—T-50；⑥《TAPD功能需求责任分配预览》V0.1。